**ПАСПОРТ**

**проекта инициативного бюджетирования**

**(корректировка №1)**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – проект): *«Ремонт помещений в МДОУ «Детский сад №23 с.Шурскол»*

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ или муниципальный район: *Ростовский муниципальный район*

2.2. Внутригородской район или поселение: *сельское поселение Ишня*

2.3. Населенный пункт, улица, номер дома: *с. Шурскол, ул. Сельская, д. 8а*

2.4. Количество жителей муниципального образования области или внутригородского района, микрорайона города: *7 052 чел.*

3. Описание проекта:

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта: *в связи с износом внутренней отделки помещений №№ 29, 30, 31 (2-го эт.) в здании МДОУ «Детский сад № 23 с. Шурскол» требуется косметический ремонт помещений.*

3.2. Описание ожидаемых последствий реализации проекта, состояния объекта после реализации проекта: *в здании МДОУ будет произведен косметический ремонт помещений №№ 29, 30, 31: окрашивание поверхности потолка (0,492 м2), ремонт штукатурки внутренних стен и перегородок (0,177 м2) и другие виды работ.*

3.3. Количество благополучателей, в непосредственных интересах которых реализуется проект: *275 чел.*

3.4. Описание благополучателей: *воспитанники*, *родители (законные представители) воспитанников, сотрудники МДОУ «Детский сад № 23 с. Шурскол».*

3.5. Состав и стоимость проекта:

| №  п/п | Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно – материальных ценностей | Стоимость,  рублей | Наименование и реквизиты документов подтверждающих стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт помещений №№ 29, 30, 31 (2-го эт.) в здании МДОУ д.с. № 23 с. Шурскол | *178 627,20* | локальная смета № 31/19с.з.  в результате конкурсных процедур с МУП «Чистый город» заключен договор №1 от 28.06.2019 на сумму 130 600 руб., (экономия составила 48 027,20 руб.)  локальная смета № 292/19 с.з. на сумму 21547,20 руб. |
|  | Итого | *178 627,20* | *-* |

4. Планируемые источники финансирования проекта:

4.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта:

| № п/п | Вид источника денежных средств | Сумма, рублей | Процент от стоимости проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местный бюджет | *8 932,20* | *5 %* | *средства по муниципальной программе «Развитие образования в РМР» на 2016-2020 гг.* |
| 1.1. | Жители | *0* | *0* | *-* |
| 1.2. | Юридические лица (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий) и индивидуальные предприниматели | *0* | *0* | *-* |
| 2. | Федеральный и областной бюджеты | *169 695,00* | *95 %* | *Средства субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования* |
|  | Итого | *178 627,20* | *100 %* |  |

4.2. Расшифровка планируемого денежного вклада индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в проект:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица,  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | Контактная информация | Сумма денежного вклада,  рублей |
| 1. | *-* | *-* | *-* |
| 2. | *-* | *-* | *-* |
|  | Итого | *-* | *-* |

5. Описание планируемого нефинансового вклада: *уборка помещений, влажная уборка помещений после ремонта.*

5.1. Наличие сметной документации по проекту, выполненной за счет средств жителей Ярославской области, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц: *отсутствует.*

5.2. Наличие положительного заключения по результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости государственным автономным учреждением Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве», выполненной за счет средств жителей Ярославской области, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц: *отсутствует.*

5.3. Сведения об участии проекта в конкурсном отборе предшествующего года и отсутствии финансирования за счет средств областного бюджета: *отсутствует.*

6. Учет мнения жителей о реализации проекта:

6.1. Дата мероприятия с участием жителей: 28 января *2019 г.*

6.2. Количество жителей, участвовавших в мероприятии: *57 чел.*

6.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта: *57 чел.*

6.4. Количество жителей, проголосовавших против реализации проекта: *0 чел.*

7. Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей: *имеется*

8. Описание использования средств массовой информации, информационных стендов для информирования жителей о проекте: *информация о проведении собрания размещена на информационном стенде детского сада, на официальном сайте детского сада, на информационных стендах в групповых ячейках.*

9. Примечания: -

Дата подготовки паспорта проекта:  *19 июля 2019 г.*

Инициатор проекта (наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты, подпись):

Депутат Ярославской областной Думы Юдаев Андрей Александрович, 8 (4852) 40-13-47, [Aiudaev19.7@yandex.ru](mailto:Aiudaev19.7@yandex.ru),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Юдаев А.А./

СОГЛАСОВАНО

Участники инициативной группы жителей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. жителя | Контактный телефон | Адрес электронной почты | Подпись |
| 1. | Губарева Надежда Александровна | 89056382262 | - |  |
| 2. | Ханыкина Наталья Владимировна |  | - |  |
| 3. | Кащенко Татьяна Валентиновна | 89056368271 | dou23katysha@yandex.ru |  |

Глава Ростовского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шокин

*Подпись*